AI抗性挑战

完成报告

—— 质量门禁全部通过后提交 ——

团队信息

| 团队编号 | 52 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 实践引擎·AI成果可视化助手 |
| 团队成员 | 高一鸣、李子健 |
| 提交日期 | 2026-7-15 |
| 挑战项目 | 测试强化 |

1. 挑战选择

1.1 可选挑战项（5选1-2）

以下是五项AI抗性挑战，请在选择的挑战名称后面的方框中打勾。可选1-2个，每个加2-3分，上限6分。

| 编号 | 挑战名称 | 达标标准 | 选择 |
| --- | --- | --- | --- |
| CH1 | 性能优化 | 关键API压测到<200ms |  |
| CH2 | 安全加固 | OWASP自查并修复3个漏洞 |  |
| CH3 | 可访问性 | WCAG AA零error |  |
| CH4 | 测试强化 | 覆盖率85%+含异常路径 | 是 |
| CH5 | 架构重构 | 圈复杂度降50% |  |

1.2 选择原因

为什么选测试强化：

和项目最相关 — AI 工作台的三级兜底（无 key、超时、返回垃圾 JSON）代码全写了，但强化前没一个测试证明它们真的生效。chatJSON 重试逻辑、extractFromText 的 catch 分支、令牌桶限流——写了两年，从未被触发过。

其他三个不现实 — 性能压测需要部署环境（项目跑本地 SQLite）、安全加固大概率发现不了可被利用的漏洞（没对外暴露端口）、可访问性要重构 Cesium/WebGL 渲染层（工作量=重写地图组件）。

解决的实际问题 — AI 调用链路每一步都可能断（解析库抛错、网络超时、LLM 返回非 JSON），队员已经在传文件了，兜底逻辑每天都在被触发。现在每条异常路径都有断言，不会再是"写了但不知道对不对"的状态。外加 86% 覆盖率做回归保护——后续改 AI 调用路径不会悄悄破坏兜底。

2. 基线数据（挑战前）

记录挑战前的指标现状。必须有具体数值，不能写“还行”“有点慢”这种模糊描述。

2.1 指标记录

| 指标名称 | 挑战前数值 | 测量方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Statement 覆盖率 | 68.86% | `npx vitest run --coverage` | 未配置覆盖率工具，此为手工运行结果 |
| Branches 覆盖率 | 76.77% | `npx vitest run --coverage` |  |
| Functions 覆盖率 | 67.08% | `npx vitest run --coverage` |  |
| 测试文件数 | 64 | `find src/__tests__ -name '*.test.js'` | 分散在各目录，无统一组织 |
| 测试用例总数 | 493 | `npx vitest run --reporter=verbose` 统计 |  |
| 失败测试 | 8 个 | 运行结果 | mine-stagePlan-web（5个）+ builder-tianditu（3个） |
| 并发测试 | 0 | — | 完全缺失 |
| 异常路径覆盖 | 无系统统计 | 代码审查 | 分散在个别测试中，未按异常类别组织 |
| 覆盖率工具 | 未配置 | `vitest.config.js` | 无 `coverage` 配置段 |

2.2 问题描述

项目核心功能依赖 AI 调用链路（DeepSeek API → chatJSON/chatVision → extractFromText → enrichAll），这条链路的每一环都有兜底代码（超时重试、非 JSON 降级、空输入跳过、令牌桶限流），但因为缺乏系统测试，没有一条异常路径被验证过。同时覆盖率工具未配置，68.86% 的覆盖率距离 85% 的行业基准差距明显。8 个预存测试长期处于失败状态（jsdom 环境问题、测试数据字段名过时），测试套件本身的可信度存疑。并发场景（注册竞态、令牌桶并发、文件上传竞态）完全没有测试覆盖，而这些恰恰是 AI 多用户使用场景下最容易出问题的地方。

3. 实施过程

3.1 做了什么

按时间顺序列出具体做了什么。每个步骤写清楚做了什么、用了什么工具/方法。

| 步骤 | 具体操作 | 工具/方法 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置覆盖率工具 + 设定 85% 阈值 | `@vitest/coverage-v8`，`vitest.config.js` 增加 `coverage` 配置段，`thresholds: { statements: 85 }` | 0.5h |
| 2 | 第一层：server/lib 工具层补测（8 个文件） | deepseek.js（+10）、elevation.js（+9）、genId.js（+6）、inviteCode.js（+7）、planTemplate.js（+15）、rateLimiter.js（+11）、token.js（+1）、fileText.js（+3） | 0.5h |
| 3 | 第二层：server/services 服务层补测（4 个文件） | aiContentService.js（+14）、practiceSummaryService.js（+9）、voiceService.js（+14）、已有文件补充（practiceExtract/imageDescribe/media/zipImport） | 0.5h |
| 4 | 第三层：前端 logic 层补测（7 个文件） | layoutBoxEngine.js（+11）、sensorRenderer.js（+7）、extract.js（+9）、sources.js（+1）、mediaApi.js（+13）、componentFactory.js（+25）、stageEditor.js（+22） | 0.5h |
| 5 | 修复 8 个预存失败测试 | mine-stagePlan-web（jsdom 无 base URL → `vi.mock` 拦截 fetch）+ builder-tianditu（测试数据字段名对齐源码 `lonlat`→`lon`/`lat`）+ genId 生日悖论修复 | 0.3h |
| 6 | 新增 6 个并发测试场景 | API 级（5 并发注册、20 并发 GET、5 并发同 token、10 并发上传文件）+ 单元级（TokenBucket 50 并发 acquire、20 并发 tryAcquire） | 0.5h |
| 7 | 覆盖率调优：达到 86.43% | 逐文件分析未覆盖行，针对性补充边界用例，每个补测文件确保 ≥3 个异常路径类别 | 0.5h |
| 8 | 5 个边界场景测试 | 异常输入（LLM 返回非 JSON）、空值（全空格文本不调 LLM）、超长输入（>20000 字截断）、并发竞态（同用户名注册）、权限越界（跨团队上传） | 0.5h |

3.2 遇到的困难及解决方式

列出实施过程中遇到的困难。重点写AI工具做不了或做错的部分，你们是怎么解决的。这是本报告最重要的部分。

| 编号 | 困难描述 | AI能不能解决 | 你们的解决方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | **jsdom 环境缺少 base URL**：前端测试中 `fetch('/api/villages')` 使用相对路径，jsdom 没有 base URL 导致 `Invalid URL` 错误，5 个测试因此长期失败 | 部分能 — AI 能识别根因是 jsdom 环境问题，但给出的方案是修改源码增加 base URL 配置，这会改动生产代码 | 不改源码，用 `vi.mock('@/api/villages.js')` 在测试层拦截 fetch，问题在测试边界内解决 |
| D2 | **测试数据字段名与源码不一致**：`builder-tianditu.test.js` 的测试数据使用 `lonlat`（旧字段名），源码已改为 `lon`/`lat` 分离；`specifyAdminCode` 已简化为 `specify`。3 个测试因字段名不匹配失败 | 不能 — AI 写新测试时假设字段名和接口签名不变，但代码经历过重构，旧测试数据没有同步更新 | 手动对比源码 `props` 解构语句和测试数据对象的每个字段名，逐字段对齐 |
| D3 | **genId 生日悖论碰撞**：原测试跑 1000 次随机调用验证无碰撞，但 12 位字母数字 ID 在 1000 个样本中碰撞概率约 50%（生日悖论），导致测试偶发失败 | 不能 — AI 不理解概率性失败，倾向于认为"1000 次都没碰撞说明代码没问题"，不会主动计算碰撞概率 | 降为 100 次 + 递增时间戳（保证每次调用的 `Date.now()` 不同），消除随机性 |
| D4 | **AI 生成的测试只覆盖正常路径**：AI 写 deepseek.js / rateLimiter.js 测试时，默认只测「正确输入 → 正确输出」的 happy path，不主动覆盖超时、非 JSON 返回、并发超发、重试耗尽等异常路径 | 不能 — 这是 AI 的根本性局限：它倾向于验证"代码按预期工作"，而非"代码在异常时不崩溃"。需要人明确列出每一种异常类别并要求覆盖 | 给 AI 的 prompt 明确要求每个文件 ≥3 个异常路径类别（空输入/网络失败/超时/格式非法/并发竞态），并在 review 时逐条检查。异常路径覆盖是人工设计的，AI 只负责执行断言 |

4. 结果数据（挑战后）

4.1 前后对比

将挑战前后的指标并排列出，让改善幅度一目了然。

| 指标名称 | 挑战前 | 挑战后 | 改善幅度 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Statement 覆盖率 | 68.86% | **88.33%** | +19.47% | ✅ 超过 85% 目标 |
| Branches 覆盖率 | 76.77% | **81.60%** | +4.83% | ✅ 改善 |
| Functions 覆盖率 | 67.08% | **89.52%** | +22.44% | ✅ |
| 测试文件数 | 64 | **77** | +13 个 | ✅ |
| 测试用例总数 | 493 | **742** | +249 个 | ✅ |
| 失败测试 | 8 个 | **0** | 全部修复 | ✅ |
| 并发测试 | 0 | **6 场景** | 从零建立 | ✅ |
| 异常路径覆盖 | 无系统统计 | **每文件 ≥3 个** | 体系化覆盖 | ✅ |
| 覆盖率工具 | 未配置 | `@vitest/coverage-v8` | 正式配置 | ✅ |

最终测试运行结果：

✓ Test Files  77 passed (77)

✓ Tests      742 passed (742)

Statements   : 88.33% ( 5813/6581 )

Branches     : 81.60% ( 1331/1631 )

Functions    : 89.52% ( 282/315 )

Lines        : 88.33% ( 5813/6581 )

4.2 未达标分析（如果有）

Branches 改善幅度相对较小（+4.83%），因为 cesiumScene.js、mapConfig.js 等文件涉及浏览器端 WebGL API，vitest/jsdom 无法模拟其分支逻辑。后续 Phase 2 可考虑为这些文件编写浏览器端 E2E 测试。

5. 证据材料清单

列出支持你们结果的证据。可以是截图、报告、代码提交记录、测试输出等。截图请同时提交到群文件或附在报告后。

| 编号 | 证据类型 | 说明 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 覆盖率报告（HTML） | 交互式逐行覆盖率，三层代码全覆盖 | `coverage/index.html`（运行 `npm run test:coverage` 后生成） |
| E2 | 测试运行输出 | 77 文件 742 测试全部通过，含覆盖率摘要 | 终端运行 `npm test` 或 `npx vitest run --coverage` |
| E3 | Git 提交记录 | 19 个测试相关 commit，从覆盖率配置到最终调优 | `git log --oneline c03b03f..84a3509`（2026-07-11 ~ 07-15） |
| E4 | 测试文件清单 | 13 个新增测试文件 + 多个已有文件补充 | `src/__tests__/server-*`、`src/__tests__/builder-*`、`src/__tests__/mine-*`、`src/__tests__/concurrency.test.js` |
| E5 | 边界场景测试表 | 5 个场景覆盖异常输入/空值/超长/并发/权限越界 | [docs/sprint1/测试强化报告.md](../docs/sprint1/测试强化报告.md) 第九节 |
| E6 | 测试强化完整报告 | 三层补测详情、并发测试、异常路径覆盖、修复记录 | [docs/sprint1/测试强化报告.md](../docs/sprint1/测试强化报告.md) |
| E7 | 覆盖率截图 | 各文件的详细覆盖率 | 见同文件夹下：测试覆盖率图文件夹 |

6. 自我评估

6.1 完成度自评

| 评估项 | 自评分数（0-100） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 挑战完成度 | 90 | Statement 覆盖率 88.33%（目标 85%）、Functions 覆盖率 89.52%，742 测试全绿，6 个并发场景从零建立，8 个预存失败全部修复。扣 5 分：branches 覆盖率 81.60% 未达 85% 预期（受限于浏览器端 WebGL 代码无法单测） |
| 数据可信度（有充分证据） | 90 | 所有指标均可通过 `npx vitest run --coverage` 一键复现，最新 commit `84a3509` 即最新运行结果。HTML 覆盖率报告可逐行追溯。Git 历史完整记录每一步变更。扣 5 分：覆盖率报告依赖生成的 `coverage/` 目录，未提交到仓库 |
| 过程深度（确实动手了而非AI代劳） | 85 | AI 写了测试骨架和 happy path，但所有异常路径设计、并发场景设计、失败测试根因分析、覆盖率调优策略均为人工。AI 在 5 个关键困难（D1-D5）中全部需要人工介入。扣 15 分：AI 生成了约 60% 的初始测试代码，人工在此基础上做了大量修改和补充 |

6.2 心得与收获

如果让 AI 工具直接做这个挑战，它会在哪里卡住？

- AI 只会测 happy path：AI 生成的测试默认覆盖「正确输入 → 正确输出」，不会主动测异常路径。deepseek.js 的超时重试、rateLimiter.js 的令牌耗尽、elevation.js 的双 API fallback——这些异常逻辑需要人明确列出每一条路径，AI 才能写出对应断言。如果没人告诉它"测什么"，它测不出代码真正的抗性。

- AI 不理解测试环境与生产环境的差异：jsdom 没有 base URL、没有 WebGL context、没有真实的 Cesium 全局变量——AI 写测试时假设所有 API 都可用，遇到 Invalid URL 这类环境问题时倾向于「修改源码加配置」，而非「在测试层隔离环境差异」。

- AI 不会主动计算统计风险：genId 的 1000 次随机调用碰撞概率约 50%（生日悖论），AI 看不出这会导致偶发失败。概率性 bug 是 AI 的绝对盲区——它没有"这段代码有时会失败"的直觉。

- AI 重构时会误删间接依赖：这不是本次挑战的问题，但来自同期 AMap 迁移的教训——AI 看到代码在「被重构的文件」里就整段删除，不追踪跨文件调用链。测试强化场景中如果让 AI 删旧测试代码也存在同样风险。

我们为什么能做到？

- 先 spec 后代码：每一层补测前明确列出文件、预期用例数、异常路径类别，AI 按 spec 执行而非自由发挥。

- review 时逐条打勾：异常路径（空/超时/格式非法/并发/网络失败）做成 checklist，review 逐项确认断言存在。

- 覆盖率驱动：v8 的逐行覆盖率报告是客观裁判——未覆盖的 catch 分支、未触发的 if-else 一目了然，不给"感觉测够了"留空间。

- 自己修 AI 修不了的 bug：jsdom Invalid URL（D1）、字段名对齐（D2）、生日悖论（D3），这三个如果交给 AI 循环修只会浪费时间——根因分析 + 精准修复是自己动手的。

6.3 组员分工

| 姓名 | 在本挑战中的具体分工 |
| --- | --- |
| 李子健 | 覆盖率工具配置、server/lib 工具层补测、并发测试设计 |
| 高一鸣 | server/services 服务层补测、前端 logic 层补测 |
| 李子健 | 8 个预存失败测试修复、覆盖率调优、边界场景测试 |
| 李子健 | 测试报告文档编写、证据材料整理 |