AI抗性挑战

完成报告

—— 质量门禁全部通过后提交 ——

团队信息

| 团队编号 | 52 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 数乡计划 —— 乡村数字资源库平台（DigitalVillageInitiative） |
| 团队成员 | 高一鸣（gym）、李子健（alice） |
| 提交日期 | 2026-07-15 |
| 挑战项目 | CH5 架构重构挑战 |

1. 挑战选择

1.1 可选挑战项（5选1-2）

以下是五项AI抗性挑战，请在选择的挑战名称后面的方框中打勾。可选1-2个，每个加2-3分，上限6分。

| 编号 | 挑战名称 | 达标标准 | 选择 |
| --- | --- | --- | --- |
| CH1 | 性能优化 | 关键API压测到<200ms |  |
| CH2 | 安全加固 | OWASP自查并修复3个漏洞 |  |
| CH3 | 可访问性 | WCAG AA零error |  |
| CH4 | 测试强化 | 覆盖率85%+含异常路径 |  |
| CH5 | 架构重构 | 圈复杂度降50% | ☑ |

1.2 选择原因

请说明为什么选择这个（些）挑战，与你们项目的关系，期待解决什么问题。不要写“因为看起来很有意思”，要写具体原因。

选择 CH5 架构重构。原因具体有三：① 我们项目的成果搭建台“多组件框”需要支持 12 种版式（横排/竖排/宫格/主次二分/1+2、2+1 等），负责这块坐标计算的 calcLayoutSlots 是全项目圈复杂度最高的函数（实测 CC=37），150 行塞在一个 switch 里，改任一种版式都要在里面翻找，是维护热点。② 它是纯函数、有明确的输入输出（容器尺寸/版式/比例 → slots 与 dividers 坐标），天然适合用“黄金测试锁定行为 + 重构”的方式验证“行为不变”，风险可控、可量化，比性能/安全挑战更能干净地证明前后等价。③ 期待解决的问题：把“加一种新版式要读懂 150 行”降到“加一个低复杂度生成器函数”，让后续扩展版式不再是高风险改动。

2. 基线数据（挑战前）

记录挑战前的指标现状。必须有具体数值，不能写“还行”“有点慢”这种模糊描述。

2.1 指标记录

| 指标名称 | 挑战前数值 | 测量方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| calcLayoutSlots 圈复杂度 CC | 37 | 按 CC=1+分支判定点(if/case/&&/¦¦/?:/for) 逐函数统计 | 全项目最高 |
| calcLayoutSlots 主函数行数 | 150 行 | 源码行数统计 | 单函数承载 12 种版式全部计算 |
| switch 分支数 | 12 个 case + default | 阅读源码计数 | 每个 case 内含循环与三元 |
| 最复杂函数排名（前四） | CC 37 / 29 / 24 / 17 | calcLayoutSlots > retrieve > normalizeFacts > renderChartSvg | calcLayoutSlots 断层第一 |

2.2 问题描述

用一段话描述当前存在的主要问题，为什么需要优化。

calcLayoutSlots 把 12 种版式的坐标计算全部耦合在一个 150 行、CC=37 的巨型 switch 里。CC 越高独立执行路径越多——37 意味着理论上需要 37 条路径才能测全，改任何一种版式都要在 150 行里定位，且 horizontal/vertical/default 三段等分循环、main-right/left/bottom/top 四种二分布局都是近乎重复的代码，既难读又易在复制粘贴中引入不一致的 bug。测试失败时也难以判断是哪种版式出错。需要在不改变任何输出的前提下，把复杂度和重复压下来。

3. 实施过程

3.1 做了什么

按时间顺序列出具体做了什么。每个步骤写清楚做了什么、用了什么工具/方法。

| 步骤 | 具体操作 | 工具/方法 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用圈复杂度量化选出重构目标，而非凭感觉 | 按 CC=1+分支点公式逐函数统计，确认 calcLayoutSlots CC=37 全项目最高 | ~0.5h |
| 2 | 重构前先写黄金测试锁定现有行为 | 用旧实现对 800×600 容器跑遍 12 种版式+fallback+空 ratios，把 {slots,dividers} 固化为基准，写成 21 个用例并先跑绿 | ~1.5h |
| 3 | 消除重复：合并等分与二分布局 | horizontal/vertical/default 合并为 buildEqualSplit(ctx,dir)；main-right/left/bottom/top 合并为 buildSplit2(ctx,dir,firstDefault) | ~1.5h |
| 4 | switch → 数据驱动查表分派 | 建 LAYOUT_BUILDERS 映射表把版式键映射到生成器，主函数只建 ctx + 查表 + ¦¦ 兜底未知键，CC 降到 2 | ~1h |
| 5 | 回归验证行为逐字节不变 | npx vitest run 黄金测试 21/21 全绿；全量 70 文件 528 测试全通过，零回归 | ~0.5h |

3.2 遇到的困难及解决方式

列出实施过程中遇到的困难。重点写AI工具做不了或做错的部分，你们是怎么解决的。这是本报告最重要的部分。

| 编号 | 困难描述 | AI能不能解决 | 你们的解决方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 如何客观选出“最复杂函数”，不被主观印象误导 | 部分能：AI 能解释圈复杂度概念，但对具体函数的 CC 值凭记忆估算不准 | 自己按 CC=1+分支点公式对候选函数逐一手工核算，得出 37/29/24/17 排名，用数据定目标而非让 AI 拍脑袋 |
| D2 | 保证“行为不变”——重构最大风险是悄悄改了输出 | 不能：AI 会说“逻辑等价”，但无法保证 12 种版式每一个像素坐标都一致 | 不信任 AI 的“应该一样”，改用黄金测试（characterization test）：重构前先固化 21 组输出并跑绿，重构后用 toEqual 逐字节比对，用测试证明等价 |
| D3 | 避免把复杂度“藏”到别处（拆函数常见陷阱） | 部分能：AI 能给查表分派模式，但容易把逻辑平移进生成器，总复杂度没降 | 自己核算每个拆出生成器的 CC（最高仅 7），确认复杂度是真降低而非转移；并靠合并重复（等分/二分各一个函数）实际减少代码而非搬家 |

4. 结果数据（挑战后）

4.1 前后对比

将挑战前后的指标并排列出，让改善幅度一目了然。

| 指标名称 | 挑战前 | 挑战后 | 改善幅度 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| calcLayoutSlots 圈复杂度 CC | 37 | 2 | ↓ 95% | 达标（要求降≥50%） |
| 主函数行数 | 150 行 | 12 行 | ↓ 92% | 达标 |
| 最复杂子函数 CC | —（全在主函数） | 7（buildEqualSplit） | 复杂度未转移，最高仅 7 | 达标 |
| 黄金回归测试 | 21 用例（重构前跑绿） | 21/21 逐字节一致 | 行为 0 变化 | 达标（行为不变） |

4.2 未达标分析（如果有）

如果某些指标未达到目标，请说明原因和后续改进计划。如果全部达标，写“无”即可。

无。CC 降幅 95% 远超要求的 50%，且黄金测试证明行为逐字节不变、全量 528 测试零回归，全部达标。

5. 证据材料清单

列出支持你们结果的证据。可以是截图、报告、代码提交记录、测试输出等。截图请同时提交到群文件或附在报告后。

| 编号 | 证据类型 | 说明 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 代码提交记录 | test(layoutBoxEngine): 黄金回归测试锁定 calcLayoutSlots 现有行为(重构前) | DigitalVillageInitiative 仓库 commit 24ed23a |
| E2 | 代码提交记录 | refactor(layoutBoxEngine): calcLayoutSlots 巨型switch改数据驱动分派(CC 37→2,行为不变) | 同仓库 commit 88f01ec |
| E3 | 测试输出 | 黄金回归测试 21/21 全绿：npx vitest run src/__tests__/builder-layoutBoxEngine.test.js | 现场终端输出，可截图 challenge-golden.png |
| E4 | 测试输出 | 全量回归 70 文件 528 测试全通过、零回归：npx vitest run | 现场终端输出，可截图 challenge-fullrun.png |

6. 自我评估

6.1 完成度自评

| 评估项 | 自评分数（0-100） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 挑战完成度 | 95 | CC 37→2 降幅 95% 远超 50% 门槛，前后对比与复现命令齐全 |
| 数据可信度（有充分证据） | 95 | 有可复现命令、真实提交号、21 个黄金测试逐字节比对，证据充分 |
| 过程深度（确实动手了而非AI代劳） | 90 | 选目标用手工核算 CC、行为等价用自建黄金测试证明，均为亲自动手非 AI 代劳 |

6.2 心得与收获

写一段话说说这次挑战的感受。重点回答：如果让AI工具直接做这个挑战，它会在哪里卡住？你们为什么能做到？

这次挑战最大的体会是：AI 能给出“用查表分派替代 switch”这类模式，但它给不了两样最关键的东西——一是“选哪个函数最该重构”的客观依据，二是“重构后行为真没变”的证明。如果让 AI 直接做，它会卡在两处：① 它会凭印象说某函数“看起来复杂”，但报不准 CC 值，可能选错目标；② 它会自信地说“重构前后逻辑等价”，却无法保证 12 种版式每个坐标都一致——一旦某个 case 的三元边界被改动，输出就悄悄变了，靠肉眼根本看不出来。我们能做到，是因为把这两步接管过来：用 CC=1+分支点的公式手工核算锁定真正最复杂的函数；在动手前先写 21 个黄金测试把旧输出固化并跑绿，重构后用 toEqual 逐字节比对。“行为不变”不是我们说的，是测试证明的。AI 负责给模式，我们负责证明正确——这个分工是这次挑战的核心。

6.3 组员分工

| 姓名 | 在本挑战中的具体分工 |
| --- | --- |
| 高一鸣（gym） | 主导本挑战全程：CC 手工核算选定目标、编写 21 个黄金测试、实施 switch→查表分派重构、回归验证 |
| 李子健（alice） | 交叉走查重构前后代码与测试，核对生成器函数 CC 未转移复杂度，确认黄金测试覆盖 12 种版式 |